Советский район

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Администрация сельского поселения Алябьевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 08 » апреля 2020 года 						                     		№ 46

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Алябьевский от 27.11.2018 г. № 317 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Алябьевский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», постановлением администрации сельского поселения Алябьевский от 30.10.2018 № 283 «О модельной муниципальной программе сельского поселения Алябьевский, Порядке формирования, утверждения и реализации муниципальных программ сельского поселения Алябьевский», Уставом сельского поселения Алябьевский:

- Внести в постановление Администрации сельского поселения Алябьевский от 27.11.2018 г. № 317 «О муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Алябьевский» (с изменениями от 22.04.2019 № 71, от 30.09.2019 № 180, от 29.11.2019 № 243) следующие изменения, изложив Приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в периодическом издании органов местного самоуправления сельского поселения Алябьевский бюллетень «Алябьевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Алябьевский.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, в части реализации программы на 2020 - 2025 годы и на период до 2030 года с 01 января 2020 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Алябьевский                		                      Ю.А. Кочурова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Алябьевский

# от  08.04.2020 № 46

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Алябьевский»

Паспорт муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

сельского поселения Алябьевский»

| Наименование программы | «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Алябьевский» (далее программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы | Постановление от 30.11.2018 № 317 |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Алябьевский |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация сельского поселения Алябьевский |
| Цель программы | Создание комфортной городской среды на территории сельского поселения Алябьевский |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды |
| Основные мероприятия | 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий с 1 до 9 единиц. 2. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в сельском поселении Алябьевский до 30% к 2025 году. |
| Сроки реализации программы | 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет 8 598,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3 951,5 тыс. рублей; 2020 год – 1 540,9 тыс. рублей; 2021 год – 1 521,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 584,5 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 – 2030 годы – 0 тыс.руб. Федеральный бюджет – 2 747,7 тыс.руб., в том числе: 2019 год – 1 213,0 тыс. рублей; 2020 год – 504,4 тыс. рублей; 2021 год – 504,4 тыс. рублей; 2022 год – 525,9 тыс. рублей; 2023 год –0 тыс. рублей; 2024 год –0 тыс. рублей; 2025 год –0 тыс. рублей; 2026 – 2030 годы – 0 тыс.руб. Бюджет автономного округа – 4 297,9 тыс.руб., в том числе: 2019 год – 1 897,3 тыс. рублей; 2020 год – 789,0 тыс. рублей; 2021 год – 789,0 тыс. рублей; 2022 год – 822,6 тыс. рублей; 2023 год –0 тыс. рублей; 2024 год –0 тыс. рублей; 2025 год –0 тыс. рублей; 2026 – 2030 годы – 0 тыс.руб. Бюджет сельского поселения Алябьевский – 1 552,9 тыс.руб., в том числе: 2019 год – 841,2 тыс. рублей; 2020 год – 247,5 тыс. рублей; 2021 год – 228,2 тыс. рублей; 2022 год – 236,0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 – 2030 годы – 0 тыс. руб. |

Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики.

1.1. Формирование благоприятной деловой среды.

В целях формирования благоприятной деловой среды, развития чётких принципов государственно-частного партнёрства в сфере благоустройства общественных территорий сельского поселения Алябьевский, предусмотрена разработка стандартизированных механизмов соинвестирования и чётких правил сотрудничества органов местного самоуправления и инвесторов.

- 1.2. Инвестиционные проекты.

- В целях создания условия для обеспечения формирования в сельском поселении Алябьевский единых подходов создания комфортной городской среды, разработке и внедрению универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», настоящей муниципальной программой предусмотрены: Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 1 к муниципальной программе), а также Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу (приложение 2 к муниципальной программе).

1.3. Развитие конкуренции.

Для развития конкуренции в сфере формирования комфортной городской среды разработан комплекс мер, который способствует улучшению конкурентной среды, совершенствованию реализации антимонопольной политики, обеспечению защиты конкуренции, а также уровню защиты прав потребителей, включению этих функций в приоритеты деятельности по благоустройству территории сельского поселения Алябьевский.

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы

2.1. Финансирование программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов сельского поселения Алябьевский о бюджете сельского поселения Алябьевский.

2.2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий осуществляется в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 347-п, за счет средств федерального бюджета, бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальных образований, финансового и трудового участия граждан, а также заинтересованных лиц.

2.3. Реализация мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Алябьевский, предусмотренных программой, осуществляется органами местного самоуправления сельского поселения Алябьевский.

2.4. Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

2.5. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий
входит:

1) ремонт дворовых проездов, включая тротуары, ливневые канализации (дренажные системы);

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек и урн для мусора.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее  заинтересованные лица) вправе отказаться от одного или нескольких видов работ, входящих в минимальный перечень видов работ по благоустройству, если такие виды работ были выполнены ранее и не требуют повторного благоустройства.

При реализации минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.

Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.

2.6. В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий входит:

1) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;

2) оборудование автомобильных парковок;

3) оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;

4) установка велосипедных парковок;

5) оборудование площадок для выгула собак;

6) озеленение дворовых территорий;

7) устройство ограждений;

8) установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов).

При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия, а также механизма контроля расходования средств финансового участия заинтересованных лиц.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству.

2.7. Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий выполняются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.8. Нормативная стоимость мероприятий определяется на основе сметного метода, исходя из Федеральных единичных расценок, установленных для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.9. В целях реализации мероприятий муниципальных программ органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Советского района, с поселениями заключаются соглашения на предоставление субсидий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе общественных и дворовых территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

2.11. Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий необходимо выполнять с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.12. Реализация мероприятий программы осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.13. Ответственные исполнители муниципальной программы и должностные лица, ответственные за формирование, утверждение и реализацию муниципальных программ:

- несут ответственность (дисциплинарную, гражданско-правовую
и административную), в том числе за достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры бюджету сельского поселения Алябьевский; достижение целевых показателей муниципальной программы; своевременную и качественную реализацию муниципальной программы;

- разрабатывают в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов сельского поселения Алябьевский, необходимых для реализации муниципальной программы;

- обеспечивают исполнение мероприятий муниципальной программы;

- проводит мониторинг выполнения муниципальной программы и ежеквартально предоставляют в Уполномоченный орган информацию о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно предоставляют в Уполномоченный орган отчет о реализации муниципальной программы в порядке, установленном распоряжением администрации сельского поселения Алябьевский;

- ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной программы в порядке, установленном постановлением администрации сельского поселения Алябьевский;

- организуют размещение муниципальной программы в актуальной редакции, информации о реализации муниципальной программы на официальном сайте
сельского поселения Алябьевский, на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- направляют уведомления и предоставляют отчетность в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством ГАИС «Управление».

2.14. Уполномоченный орган, при необходимости, вправе запрашивать
у ответственных исполнителей муниципальной программы дополнительную информацию о реализации мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий. | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в сельском поселении Алябьевский. | 3,5 | 7 | 12 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 30 | 30 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования |  | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026-2030 годы |
| Цель: Создание комфортной городской среды на территории сельского поселения Алябьевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественной территории в с.п. Алябьевский, 2-й микрорайон. Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения, устройство тротуара, спортивной волейбольной площадки, установка малых архитектурных форм | Администрация сельского поселения Алябьевский | Всего: |  | 3951,5 | 3951,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 1213,0 | 1213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 1897,3 | 1897,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 841,2 | 841,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Благоустройство общественной территории в с.п. Алябьевский, 1-й микрорайон. Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, установка дополнительного освещения, устройство тротуара, устройство ограждения детской игровой площадки | Администрация сельского поселения Алябьевский | Всего: |  | 1540,9 | 0,0 | 1540,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 504,4 | 0,0 | 504,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 789,0 | 0,0 | 789,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 247,5 | 0,0 | 247,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Благоустройство дворовой территории в с.п. Алябьевский, 3-й микрорайон. Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения, дополнительные виды работ (по согласованию) | Администрация сельского поселения Алябьевский | Всего: |  | 1521,6 | 0,0 | 0,0 | 1521,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 504,4 | 0,0 | 0,0 | 504,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 789,0 | 0,0 | 0,0 | 789,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 228,2 | 0,0 | 0,0 | 228,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Благоустройство дворовой территории в с.п. Алябьевский, 4-й микрорайон Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения, дополнительные виды работ (по согласованию) | Администрация сельского поселения Алябьевский | Всего: |  | 1584,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1584,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 525,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 822,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Благоустройство «Парка Победы» в с.п. Алябьевский Обустройство входной группы, покрытия, установка малых архитектурных форм, монумента в честь участников локальных войн, клумб | Администрация сельского поселения Алябьевский | Всего: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Обустройство Стеллы «Участникам Великой Отечественной войны» в с.п. Алябьевский | Администрация сельского поселения Алябьевский | Всего: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Обустройство зоны отдыха в с.п. Алябьевский (район ДК) | Администрация сельского поселения Алябьевский | Всего: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Замена светильников уличного освещения на светодиодные в с.п. Алябьевский | Администрация сельского поселения Алябьевский | Всего: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. по источникам финансирования |  |  | Всего: |  | 8579,2 | 3951,5 | 1521,6 | 1521,6 | 1584,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | 2747,7 | 1213,0 | 504,4 | 504,4 | 525,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет ХМАО-Югры |  | 4297,9 | 1897,3 | 789,0 | 789,0 | 822,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения |  | 1533,6 | 841,2 | 228,2 | 228,2 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  | Всего | 8598,5 | 3951,5 | 1540,9 | 1521,6 | 1584,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 2747,7 | 1213,0 | 504,4 | 504,4 | 525,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет ХМАО – Югры | 4297,9 | 1897,3 | 789,0 | 789,0 | 822,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | Бюджет сельского поселения Алябьевский | 1552,9 | 841,2 | 247,5 | 228,2 | 236,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями

| № п/п | Основные мероприятия |  |  | Наименование целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Содержание (направления расходов) | Реквизиты муниципального правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Создание комфортной городской среды на территории сельского поселения Алябьевский |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий. |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство общественной территории в с.п. Алябьевский, 2-й микрорайон. Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения, устройство тротуара, спортивной волейбольной площадки, установка малых архитектурных форм | Субсидии из федерального и окружного бюджетов предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при софинансировании расходных обязательств по выполнению органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных программ формирования современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, по благоустройству площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий. | "Формирование комфортной городской среды" | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий с 1 до 9 единиц. |
| 1.2. | Благоустройство общественной территории в с.п. Алябьевский, 1-й микрорайон. Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения, устройство тротуара, спортивной волейбольной площадки, установка малых архитектурных форм |  |  |  |
| 1.3. | Благоустройство дворовой территории в с.п. Алябьевский, 3-й микрорайон. Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения, устройство тротуара, спортивной волейбольной площадки, установка малых архитектурных форм |  |  |  |
| 1.4. | Благоустройство дворовой территории в с.п. Алябьевский, 4-й микрорайон. Ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн для мусора, обеспечение освещения, устройство тротуара, спортивной волейбольной площадки, установка малых архитектурных форм |  |  |  |
| 1.5. | Благоустройство «Парка Победы» в с.п. Алябьевский Обустройство входной группы, покрытия, установка малых архитектурных форм, монумента в честь участников локальных войн, клумб |  |  |  |
| 1.6. | Обустройство Стеллы «Участникам Великой Отечественной войны» в с.п. Алябьевский |  |  |  |
| 1.7. | Обустройство зоны отдыха в с.п. Алябьевский (район ДК) |  |  |  |
| 1.8. | Замена светильников уличного освещения на светодиодные в с.п. Алябьевский |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды | Субсидии из федерального и окружного бюджетов предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при софинансировании расходных обязательств по выполнению органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных программ формирования современной городской среды, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам. | "Формирование комфортной городской среды" | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в сельском поселении Алябьевский. |

Приложение 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории сельского поселения Алябьевский»

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству

дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий (далее Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1.3. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального
и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами
в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме.

2.2. На собрании собственников, жителей многоквартирного (-ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(-ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включается в протокол общего собрания собственников.

2.3. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

субботники;

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).

2.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрацией муниципального образования на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

2.5. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный орган поселения соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

2.6. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами
в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой поселения.

2.7. Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории поселения открывает счет в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо
в органах казначейства, и размещает реквизиты на своем официальном сайте поселения.

2.8. Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием
в назначении платежа номера дома и улицы поселения.

2.9. Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением соответствующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо путем предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы
в ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.

2.10. Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый поселением, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы поселения.

3. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах поселения размещает (обновляет) на официальном сайте муниципального образования
в течении каждой рабочей недели в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.

3.2. Поселение ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших
от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.3. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий.

3.4. Поселение осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц
на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать
от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий Порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом поселения в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Поселение обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории сельского поселения Алябьевский»

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения
с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения Алябьевский на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых
к выполнению (далее дизайн-проект).

1.3. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых
к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так
и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ
и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений
в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных
в границах дворовой территории (далее заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления в течение 20 дней со дня утверждения общественными комиссиями протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы.

2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников жилья в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования (далее уполномоченный орган) уведомляет представителя собственников, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее представитель собственников), о готовности дизайн-проекта в течение двух рабочих дней со дня его изготовления.

3.2. Представитель собственников обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

3.3. В целях максимального учета мнений граждан дизайн-проект размещается
на официальном сайте муниципального образования для голосования собственников
и жителей многоквартирного дома с указанием конкретного срока окончания приема замечаний и предложений.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в течение трех рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем собственников.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у представителя собственников.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории сельского поселения Алябьевский»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на дворовых территориях, в рамках проведения мероприятий минимального перечня работ по благоустройству

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | Характеристики источники света: Общая мощность – W: 190; Световой поток – lm: 20000; Коэффициент мощности – 0,99; Количество светодиодных модулей – 8 шт. |
| Установка скамеек | Характеристики: Длина – не менее 1,5 м; Ширина – не менее 0,38 м; Высота – не менее 0,6 м |
| Установка урн для мусора | Характеристики: Высота – не менее 0,5 м; Ширина – не менее 0,3 м; Объём – не менее 10 л. |